合同编号：

施工合同

工程名称：

发 包 方：温州肯恩大学

承 包 方：

签订日期：   年   月   日

发包方（甲方）：      温州肯恩大学

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工 程 概 况

工程名称：

工程地点： 温州市丽岙街道大学路88号

工程内容：

二、合 同 工 期

1、 开工日期：         年      月     日

竣工日期：         年      月     日

合同工期总日历天数     天。

实际竣工日期以工程验收合格为准，甲方因教学、科研等特殊需要进入已完成施工但验收未合格工程场地，不视为工程已验收合格。

- 如遇下列情形之一，经甲方书面同意后，可以考虑延长工期：

2.1因不可抗力影响；

2.2重大设计变更、修改而导致工程额增加超10%；

2.3因甲方原因导致的工期调整。

- 因乙方原因不能按协议书中约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期按时竣工的，每延期一天，乙方向甲方支付合同金额的1%，延期赔偿费的最高限额为合同价款的30%。延期30天及以上，甲方有权单方面解除合同。上述违约金在申请合同款项前交纳，且此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任，否则甲方有权解除合同。

三、质 量 标 准

1、工程质量须达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。

2、因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工整改，如返工后仍不能达到约定要求的，甲方按不合格部分造价扣除乙方的工程款，乙方还须支付合同总价款的5%的质量违约金。因整改造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任，延误的工期不予顺延。

3、规范要求及甲方约定的掩蔽验收项目必须验收合格后再施工。工程具备隐蔽条件或中间验收条件时，乙方在进行隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。如甲方发现乙方在未经自检的情况下报验，则甲方每发现一次，乙方应向甲方支付合同总价款的1%的违约金。

- 材料供应原则：乙方需按照规范、图纸及清单确定的材质和标准采购。

四、工程款

1、本工程合同金额暂定为：人民币（大写）：            ；小写：           元 。最终支付金额以竣工结算审计金额为准。

2、工程竣工验收合格后并提供竣工资料归档和决算资料付至80%合同价款，竣工结算完成后，付至结算价的100%。

五、工程质保

1、保修期从工程验收合格时开始计算，保修期为   年。

2、保修期期间如出现质量问题，施工单位应在接到甲方维修通知后48小时内响应。

六、安全文明施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施。施工现场应设置安全隔离区、设置警示牌，防止无关人员进入，施工人员必须佩戴安全带，确保高空作业安全，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。如乙方违反此义务，甲方有权从工程款中扣除相应的费用。

2、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。如乙方违反此义务，甲方有权从工程款中扣除相应的费用。

3、施工期间乙方必需服从甲方的管理，并遵守甲方校园管理规章制度，须做到文明、安全施工，做好成品保护，施工结束后需清理，由乙方自行承担为此付出的各种费用。如乙方违反此义务，甲方有权从工程款中扣除相应的费用。

4、因乙方施工等原因造成场地内外公共物品损坏，由乙方承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

6、如因乙方管理原因导致安全、质量问题，或火灾、工人工资纠纷上访、堵路堵门或重大伤亡事故受到各类媒体报道，乙方除应积极处理控制事态，消除事件对甲方声誉或项目的影响外，乙方每次还应向甲方支付合同总价款30%的违约金。

七、合同解除与终止

1、甲方、乙方完成包括工程移交与竣工验收结算、保修期满、乙方解决全部保修问题等合同全部义务后，本合同即告终止。

2.由于法律法规调整、不可抗力及合同双方以外原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行的，双方应签订工程停建、缓建协议，或终止本合同。

3、甲乙双方可协商一致解除合同。

4、若发生下列情形之一，甲方可解除或终止合同。

4.1 因乙方原因超过工程工期30天还未完成施工；

4.2 因乙方原因（包括但不限于工程质量问题）导致项目完工15天仍未通过甲方验收；

4.3 乙方实际进度落后施工进度计划达15天以上。

- 如因乙方原因导致合同解除的，乙方应将甲方已付款的资料、设备、材料及工程移交给甲方，并在移交后5天内无条件撤离施工现场，并没收履约保证金，甲方未付的工程费不再支付，乙方已提供的软件、设备和已建设的设施的所有权归甲方所有。同时，甲方有权追究由此所造成的其它损失。

八、争议

1.甲方和乙方在履约过程中发生的争议，由当事人双方协商解决或邀请第三方调解。协商调解不成的，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

2.合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：

2.1单方违约导致合同确已无法履行；

2.2双方书面协议停止施工；

2.3调解要求停止施工，且为双方接受；

2.4法院要求停止施工。

九、 其它

1、未尽事项双方协商解决，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。补充协议与本合同有冲突时，以补充协议为准。补充协议自双方签字盖章之日起生效，其有效期限与本合同相同。

2、本协议一式四份，双方各执二份，双方盖章签字后生效。

3、附件为本合同的组成部分。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法人或委托代表人：                 法人或委托代表人：

2019年  月   日                    2019 年  月  日

附件一

温州肯恩大学外来施工人员安全责任承诺书（试行）

零星工程及修缮

为规范外来施工人员，对其各种行为做到有效管理，特制定本制度。

- 凡在我学校范围内承包工程的单位（包括二次承包工程单位）必须到学校后勤部办理登记手续，并由学校安保中心组织外来施工人员持身份证办理《临时出入证》。以利学校安全保卫工作。出入学校人员、车辆应自觉接受门卫检查。进入学校车辆应放置在指定位置，出校物资由后勤部签发出门单。

- 施工人员进入学校任何室内区域不准吸烟，非工作需要不得进入学校教学区域和办公区域。

- 外来施工单位，未经学校后勤部同意，严禁擅自动用学校的机电设备及施工器具，严禁使用学校电梯进行物品运输，如确有需要与学校后勤部协商，在监管下使用。

- 外来施工人员自备的机电设备的安装地点，由后勤部确定，设备安装应符合安全技术要求，确保安全装置齐全可靠，未经批准，不许随便设置或擅自变更地点，电源由后勤部指定，施工单位不得私自乱接。

- 施工作业必须保持道路畅通，必须放置施工警戒线或警戒牌。施工中的垃圾杂物，易燃物等应随时清除到指定的地点，严禁野蛮施工，就地乱仍、乱抛施工垃圾。

- 外来施工人员违反安全规章制度和违章作业的行为，人人有权制止，现场巡查监督人员可根据情节按规定进行批评教育或处以罚款，直至停止其工作。

- 外来施工人员由于违章作业引起事故或造成损失者，应由施工单位负责，并视情节赔偿经济损失，情节严重者追究其法律责任。

- 外来施工人单位负责人是其所在施工单位的安全负责人，要遵照管工程必须管安全的原则，在施工中带头遵章守纪，遵守安全规章制度，不得违章指挥、强令工人冒险作业，当施工进度与安全发生矛盾时，应先解决安全问题后再施工。施工单位负责人应经常对施工人员进行安全教育，提高其安全意识与安全责任感。

- 外来施工人员应遵守以下规定：

- 自觉遵守国家和地方政府制定的法律法规，自觉遵守学校各项规章制度，服从管理，配合学校及用工单位做好安全保卫工作；

- 自觉爱护学校财产，不损坏校园花草树木，不损坏学校设备、设施；

- 不聚众赌博，不打架斗殴，不酗酒滋事，不偷拿公私财物；

- 不在校园内游荡、逗闹、乱窜乱跑，不影响他人工作、学习和生活；

- 进出校门、楼门自觉接受门卫检查，并出示《临时出入证》；

- 不私拉乱接电线，不使用电炉，不随意生火，不在施工场地存放易燃易爆危险物品；

- 不做任何有碍团结和安全的事，杜绝任何不文明的举止行为。

承诺人（盖章）

外来施工单位盖章负责人（签字）

年    月     日

| 温州肯恩大学零星工程及修缮外来施工单位（人员）登记表 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位（盖章） |  |  |  |  |  | 负责人姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 施工项目 |  |  |  |  | 施工开始日期 |  |  |  | 施工完成日期 |  |  |
| 施工位置 |  |  |  |  |  |  | 工程合同审查 |  |  |  | 有（ ）无（ ） |
| 学校机电设备使用 |  | 有（ ）无（ ），电工联系方式：0577-55870909 |  |  |  |  | 安全协议签订 |  |  |  | 有（ ）无（ ） |
| 自带施工材料清单 |  |  |  |  |  |  | 建筑垃圾及施工垃圾处理方式、地点 |  |  |  | 集中堆放于施工点，每日一清 |
| 施工 人员 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 工种 | 身份证地址、号码 |  |  |  | 出入证发放 | 备注 |
| 申报维修（改造）部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤部意见 |  | 施工管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安保中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权委托书

本授权委托书声明：                                   ，法人代表             ，现委托           先生/女士，签署                                              。

特此授权！

单位（公章）：

授权人：

时间：     年   月   日