温州肯恩大学关于“	秋冬修剪和全园防治项目”的

询价函

温州肯恩大学拟对全校乔木整理，主要整理内容为秋冬修剪、全园防治及部分支撑整理。现诚邀符合条件的供应商参与报价，报价要求如下：

- 招标控制价为97217.00元整，超过该价格的为无效报价。甲方以供应商提供的总价作为比价依据，总价最低者为中选单位。

- 其他要求：

本次修剪树木较多、品种繁杂，要求配备具有园林专业技术的人员负责整形修剪，校园特殊性要求全园防治过程中使用符合国家标准的无公害农药。由于部分树木较高，建议配备高空修剪车辆、全园防治的车辆。本次秋冬修剪和全园防治完成需通过专家审核后竣工验收。

- 工程量清单如下。

## 温州肯恩大学秋冬修剪和全园防治项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 病虫害防治 |  |  |  |
| 1 | 树干刺蛾等越冬虫卵清除 | 颗 | 4264 | 药剂要符合国家标准，施用人员具有专业证书，有相关施工经验， |
| 2 | 树冠虫巢清除 | 项 | 1 |  |
| 3 | 全园喷药 | 公顷 | 14 |  |
| 二 | 树木修剪 |  | 4264 |  |
| 1 | 一期一标 | 棵 | 2955 | 校园范围内有15颗名树古木，超过15米的树木超过290颗。树木情况复杂建议现场勘探。 |
| 2 | 外教公寓 | 棵 | 194 |  |
| 3 | 学生公寓 | 棵 | 676 |  |
| 4 | 商学院综合球馆 | 棵 | 184 |  |
| 5 | 其他乔木修剪 | 棵 | 255 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

- 根据实际修剪及防治数量结算。

- 报价要求：报价单（加盖公章）、安全承诺书（加盖公章）、营业执照密封装入牛皮袋，自行打印封条封口，封条处加盖公章。于2020年12月17日（送达时间）前邮寄至温州肯恩大学。邮寄地址：浙江省温州市瓯海区温州肯恩大学，收件人：赵卉，联系方式：18958898367。

- 付款条件：竣工验收合格后支付全部结算金额。

- 需特别注意，各供应商报价应考虑以下因素：①必须安全文明施工，签订施工安全承诺书，乙方应对高空作业按照相应规定采取安全措施，对高空作业人员购买保险，并承担所有安全责任；②严格控制作业区残落枝叶对行人的影响；③施工时间应无条件按照甲方的教学安排做调整，避免对学生上课造成影响；④施工结束后保持施工区域及其周边区域干净整洁；⑤对损坏的物品做修补处理。建议施工单位现场踏勘，合理报价。

- 安全承诺书附后，请各供应商将报价单、施工安全承诺书加盖单位公章后提交至后勤部赵老师处。

- 建议报价单位现场踏勘，了解实际服务内容及重点、难点。请提前联系，联系人赵老师，联系方式：18958898367。

附件1：报价单

附件2：安全承诺书

温州肯恩大学

联系人：后勤部 赵老师

联系电话：18958898367

附件1

温州肯恩大学关于“	秋冬修剪和全园防治项目”报价单

我单位已收悉“温州肯恩大学关于‘秋冬修剪和全园防治项目’的询价函”，我单位同意温州肯恩大学的结算方式，报价为         。

我单位保证：按照“温州肯恩大学关于‘秋冬修剪和全园防治项目’的询价函”的有关要求履行义务。

温州肯恩大学秋冬修剪和全园防治项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （必填） | 金额 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 病虫害防治 |  |  |  |  |  |
| 1 | 树干刺蛾等越冬虫卵清除 | 颗 | 4264 |  |  | 药剂要符合国家标准，施用人员具有专业证书，有相关施工经验， |
| 2 | 树冠虫巢清除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 全园喷药 | 公顷 | 14 |  |  |  |
| 二 | 树木修剪 |  | 4264 |  |  |  |
| 1 | 一期一标 | 棵 | 2955 |  |  | 校园范围内有15颗名树古木，超过15米的树木超过290颗。树木情况复杂建议现场勘探。 |
| 2 | 外教公寓 | 棵 | 194 |  |  |  |
| 3 | 学生公寓 | 棵 | 676 |  |  |  |
| 4 | 商学院综合球馆 | 棵 | 184 |  |  |  |
| 5 | 其他乔木修剪 | 棵 | 255 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：以上报价为乙方完成服务内容的含税包干总价，甲方不再额外支付其他费用。

单位（公章）：

联系人：

时间：

附件2

温州肯恩大学外来施工人员安全责任承诺书（试行）

零星工程及修缮

为规范外来施工人员，对其各种行为做到有效管理，特制定本制度。

- 凡在我学校范围内承包工程的单位（包括二次承包工程单位）必须到学校后勤部办理登记手续，并由学校安保中心组织外来施工人员持身份证办理《临时出入证》。以利学校安全保卫工作。出入学校人员、车辆应自觉接受门卫检查。进入学校车辆应放置在指定位置，出校物资由后勤部签发出门单。

- 施工人员进入学校任何室内区域不准吸烟，非工作需要不得进入学校教学区域和办公区域。

- 外来施工单位，未经学校后勤部同意，严禁擅自动用学校的机电设备及施工器具，严禁使用学校电梯进行物品运输，如确有需要与学校后勤部协商，在监管下使用。

- 外来施工人员自备的机电设备的安装地点，由后勤部确定，设备安装应符合安全技术要求，确保安全装置齐全可靠，未经批准，不许随便设置或擅自变更地点，电源由后勤部指定，施工单位不得私自乱接。

- 施工作业必须保持道路畅通，必须放置施工警戒线或警戒牌。施工中的垃圾杂物，易燃物等应随时清除到指定的地点，严禁野蛮施工，就地乱仍、乱抛施工垃圾。

- 外来施工人员违反安全规章制度和违章作业的行为，人人有权制止，现场巡查监督人员可根据情节按规定进行批评教育或处以罚款，直至停止其工作。

- 外来施工人员由于违章作业引起事故或造成损失者，应由施工单位负责，并视情节赔偿经济损失，情节严重者追究其法律责任。若施工涉及高空作业，施工单位必须严格按照国家现行法律法规及相关规范的有关规定，包括但不限于认真执行脚手架搭设、高空作业等的相关规范规定，认真落实安全措施！

- 外来施工人单位负责人是其所在施工单位的安全负责人，要遵照管工程必须管安全的原则，在施工中带头遵章守纪，遵守安全规章制度，不得违章指挥、强令工人冒险作业，当施工进度与安全发生矛盾时，应先解决安全问题后再施工。施工单位负责人应经常对施工人员进行安全教育，提高其安全意识与安全责任感。

- 外来施工人员应遵守以下规定：

- 自觉遵守国家和地方政府制定的法律法规，自觉遵守学校各项规章制度，服从管理，配合学校及用工单位做好安全保卫工作；

- 自觉爱护学校财产，不损坏校园花草树木，不损坏学校设备、设施；

- 不聚众赌博，不打架斗殴，不酗酒滋事，不偷拿公私财物；

- 不在校园内游荡、逗闹、乱窜乱跑，不影响他人工作、学习和生活；

- 进出校门、楼门自觉接受门卫检查，并出示《临时出入证》；

- 不私拉乱接电线，不使用电炉，不随意生火，不在施工场地存放易燃易爆危险物品；

- 不做任何有碍团结和安全的事，杜绝任何不文明的举止行为。

承诺人（单位盖章）

外来施工单位盖章负责人（签字）

年    月     日